Приложение № 1 к Программе,

утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Освещение парка над р. Плюсса |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2018 | 2022 | Ухудшение условий проживания населения |  |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие, подпрограмма.

Приложение № 2

к Программе,

утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

ПЛАН

реализации мероприятий программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | 2017 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | 2017 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. ул. Ломоносова, д. 23 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 177, 420 | 52,25 | 116,299 |  | 8,871 |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 166,727 | 49,101 | 109,29 |  | 8,336 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10,693 | 3,149 | 7,009 |  | 0,535 |  |
| 1.1.2. ул. Грибоедова, д. 13. из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 106, 651 | 325,909 | 725,410 |  | 55,332 |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 1070,106 | 315,146 | 701,455 |  | 53,505 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36,545 | 10,763 | 23,955 |  | 1,827 |  |
| 1.1.3. ул. Ленина, д. 30 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 15 754, 794 | 4 639,787 | 10 327,268 |  | 787,739 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 9 768, 121 | 2 876, 712 | 6 403,004 |  | 488,405 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 5 986, 673 | 1 763,075 | 3 924,264 |  | 299,334 |  |
| 1.1.4. ул. Кирова, д. 46 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 300, 859 | 88,603 | 197,214 |  | 15,042 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 230 ,546 | 67,896 | 151,124 |  | 11,526 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 70, 313 | 20,707 | 46,090 |  | 3,516 |  |
| 1.1.5. ул. Максима Горького, д. 11 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 980, 318 | 288,704 | 642,599 |  | 49,015 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 782, 615 | 230,480 | 513,005 |  | 39,130 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 197, 703 | 58,224 | 129,594 |  | 9,885 |  |
| 1.1.6. пер. Пионерский, д. 5 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 189, 716 | 55,872 | 124,359 |  | 9,485 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 179, 023 | 52,723 | 117,350 |  | 8,950 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10, 693 | 3,149 | 7,009 |  | 0,535 |  |
| 1.1.7. ул. 1 Мая, д. 16, 18 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 656, 954 | 193,473 | 430,634 |  | 32,847 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 630, 579 | 185,706 | 413,345 |  | 31,528 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 26, 375 | 7,767 | 17,289 |  | 1,319 |  |
| 1.1.8. ул. Дзержинского, д. 6-8 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 479, 775 | 141,294 | 314,493 |  | 23,988 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 401, 805 | 118,332 | 263,384 |  | 20,089 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 77, 970 | 22,962 | 51,109 |  | 3,899 |  |
| 1.1.9. ул. Островского, д. 1-3 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 457, 328 | 134,683 | 299,779 |  | 22,866 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 383, 292 | 112,879 | 251,248 |  | 19,165 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 036 | 21,804 | 48,531 |  | 3,702 |  |
| 1.1.10. ул. Жуковского, д. 13а из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 111, 962 | 32,973 | 73,391 |  | 5,598 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. ул. Ломоносова, д. 47, 49 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 447, 778 | 131,871 | 293,519 |  | 22,388 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 432, 626 | 127,408 | 283,587 |  | 21,630 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 15, 152 | 4,462 | 9,932 |  | 0,758 |  |
| 1.1.12. ул. Жуковского, д. 6, 6А,6Б из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 021, 120 | 300,720 | 669,344 |  | 51,056 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 284, 212 | 83,700 | 186,301 |  | 14,211 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 736, 908 | 217,020 | 483,043 |  | 36,845 |  |
| 1.1.13. ул. Ломоносова, д. 41 – 43 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 348, 899 | 102,752 | 228,703 |  | 17,444 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 286, 090 | 84,254 | 187,532 |  | 14,304 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 62, 809 | 18,498 | 41,171 |  | 3,140 |  |
| 1.1.14. ул. Ломоносова, д. 51 – 55 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 357, 017 | 105,142 | 234,025 |  | 17,850 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 282, 990 | 83,341 | 185,500 |  | 14,149 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 027 | 21,801 | 48,525 |  | 3,701 |  |
| 1.1.15. ул. Максима Горького, д. 20 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 2 170, 809 | 639,264 | 1422,965 |  | 108,579 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 2 134, 266 | 628,502 | 1399,011 |  | 106,752 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36, 543 | 10,762 | 23,954 |  | 1,827 |  |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 |  | 250,000 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Освещение парка над р. Плюсса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 606, 415 | 1651,090 | 3 674,975 |  | 280,350 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 |  | 83,750 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017-2022 | 73 684, 800 | 21 700,200 | 48 300,000 | 0 | 3 684,600 | 0 |

Приложение № 2

к Подпрограмме 1 муниципальной программы,

утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | 2017 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | 2017 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 24 561, 400 | 7 233, 300 | 16 100, 000 | 0 | 1 228, 100 | 0 |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. ул. Ломоносова, д. 23 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 177, 420 | 52,25 | 116,299 |  | 8,871 |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 166,727 | 49,101 | 109,29 |  | 8,336 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10,693 | 3,149 | 7,009 |  | 0,535 |  |
| 1.1.2. ул. Грибоедова, д. 13. из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 106, 651 | 325,909 | 725,410 |  | 55,332 |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 1070,106 | 315,146 | 701,455 |  | 53,505 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36,545 | 10,763 | 23,955 |  | 1,827 |  |
| 1.1.3. ул. Ленина, д. 30 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 15 754, 794 | 4 639,787 | 10 327,268 |  | 787,739 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 9 768, 121 | 2 876, 712 | 6 403,004 |  | 488,405 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 5 986, 673 | 1 763,075 | 3 924,264 |  | 299,334 |  |
| 1.1.4. ул. Кирова, д. 46 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 300, 859 | 88,603 | 197,214 |  | 15,042 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 230 ,546 | 67,896 | 151,124 |  | 11,526 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 70, 313 | 20,707 | 46,090 |  | 3,516 |  |
| 1.1.5. ул. Максима Горького, д. 11 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 980, 318 | 288,704 | 642,599 |  | 49,015 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 782, 615 | 230,480 | 513,005 |  | 39,130 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 197, 703 | 58,224 | 129,594 |  | 9,885 |  |
| 1.1.6. пер. Пионерский, д. 5 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 189, 716 | 55,872 | 124,359 |  | 9,485 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 179, 023 | 52,723 | 117,350 |  | 8,950 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10, 693 | 3,149 | 7,009 |  | 0,535 |  |
| 1.1.7. ул. 1 Мая, д. 16, 18 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 656, 954 | 193,473 | 430,634 |  | 32,847 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 630, 579 | 185,706 | 413,345 |  | 31,528 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 26, 375 | 7,767 | 17,289 |  | 1,319 |  |
| 1.1.8. ул. Дзержинского, д. 6-8 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 479, 775 | 141,294 | 314,493 |  | 23,988 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 401, 805 | 118,332 | 263,384 |  | 20,089 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 77, 970 | 22,962 | 51,109 |  | 3,899 |  |
| 1.1.9. ул. Островского, д. 1-3 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 457, 328 | 134,683 | 299,779 |  | 22,866 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 383, 292 | 112,879 | 251,248 |  | 19,165 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 036 | 21,804 | 48,531 |  | 3,702 |  |
| 1.1.10. ул. Жуковского, д. 13а из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 111, 962 | 32,973 | 73,391 |  | 5,598 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. ул. Ломоносова, д. 47, 49 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 447, 778 | 131,871 | 293,519 |  | 22,388 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 432, 626 | 127,408 | 283,587 |  | 21,630 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 15, 152 | 4,462 | 9,932 |  | 0,758 |  |
| 1.1.12. ул. Жуковского, д. 6, 6А,6Б из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 021, 120 | 300,720 | 669,344 |  | 51,056 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 284, 212 | 83,700 | 186,301 |  | 14,211 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 736, 908 | 217,020 | 483,043 |  | 36,845 |  |
| 1.1.13. ул. Ломоносова, д. 41 – 43 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 348, 899 | 102,752 | 228,703 |  | 17,444 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 286, 090 | 84,254 | 187,532 |  | 14,304 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 62, 809 | 18,498 | 41,171 |  | 3,140 |  |
| 1.1.14. ул. Ломоносова, д. 51 – 55 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 357, 017 | 105,142 | 234,025 |  | 17,850 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 282, 990 | 83,341 | 185,500 |  | 14,149 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 027 | 21,801 | 48,525 |  | 3,701 |  |
| 1.1.15. ул. Максима Горького, д. 20 из них: | Управляющие компании, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 2 170, 809 | 639,264 | 1422,965 |  | 108,579 |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 2 134, 266 | 628,502 | 1399,011 |  | 106,752 |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36, 543 | 10,762 | 23,954 |  | 1,827 |  |

Приложение № 1

к Подпрограмме 2 муниципальной программы,

утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Освещение парка над р. Плюсса |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2018 | 2022 | Ухудшение условий проживания населения |  |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2

к Подпрограмме 2 муниципальной программы, утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2022 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 |  | 250,000 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Освещение парка над р. Плюсса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 606, 415 | 1651,090 | 3 674,975 |  | 280,350 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 |  | 83,750 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017-2022 | 73 684, 800 | 21 700,200 | 48 300,000 | 0 | 3 684,600 | 0 |

Приложение № 3

к Подпрограмме 2  муниципальной программы,

утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Подпрограмме 2 муниципальной программы,

утвержденной постановлением

администрации Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 17.07.2017 № 1079-п)

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории Сланцевского городского поселения на 2017-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Благоустройства общественных территорий Сланцевского городского поселения»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации |  | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 ««Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 0 |  |
| 2.1. | Подмероприятие 2.1. Основное мероприятие 2.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 |  | 250,000 | 5 000, 000 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Освещение парка над р. Плюсса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 5 606, 415 | 1651,090 | 3 674,975 |  | 280,350 | 5 606, 415 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 |  | 83,750 | 1 674, 385 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству |  | Улучшение условий проживания населения | 2018 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 12 280, 800 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 12 280, 800 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 12 280, 800 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 12 280, 800 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 12 280, 800 | 3 616, 700 | 8 050, 000 | 0 | 614, 100 | 12 280, 800 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 73 384,800 | 21 700, 200 | 48 300,000 | 0 | 3 684,600 | 0 |  |