Приложение

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 27.03.2018 № 340-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области  «Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения»

за 2014- 2017 годы

Для обеспечения  предоставления поддержки в приобретении (строительстве) жилья и  удовлетворения потребности в жилых помещениях граждан, проживающих на территории Сланцевского городского поселения  и  нуждающихся в улучшении жилищных условий, постановлением администрации Сланцевского муниципального района от  28.10.2014                     № 1967-п была утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения».

Основными мероприятиями программы были определены:

- Финансирование социальных выплат гражданам

- Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2010-2020 годы»

- Реализация мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной  программы Ленинградской области «Обеспечение качественным   жильем граждан    на территории Ленинградской области»

- Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

- Софинансирование приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

- Софинансирование приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

По итогам 2014-2017 г.г. программа профинансирована на сумму  118 976,39329 тыс. руб. (100% к плану 2014-2017 г.г.), в том числе:

- средства бюджета Сланцевского городского поселения —       8 249,97000 тыс. руб.;

- средства бюджета Сланцевского муниципального района —   28 972,31381  тыс. руб.;

- средства областного бюджета  —79 903,39449  тыс. руб.;

- средства федерального  бюджета  —1 850,71499 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий программы по годам (тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Бюджет района |
| 2014 | 14166,13836 | 754,50000 | 11966,63836 | 1445,00000 | 0 |
| 2015 | 64355,71623 | 215,00000 | 42936,81623 | 1350,00000 | 19853,90000 |
| 2016 | 32099,34480 | 720,39000 | 18194,64825 | 5374,13500 | 7810,17155 |
| 2017 | 8355,19390 | 160,82499 | 6805,29165 | 80,83500 | 1308,24226 |
| Всего | 118 976,39329 | 1 850,71499 | 79 903,39449 | 8 249,97000 | 28 972,31381 |

Целевыми индикаторами и показателями  реализации программы являются количество семей, улучшивших жилищные условия и общая площадь приобретенного (построенного) жилья.

Всего за период действия муниципальной программы с 2014 по 2017 годы:

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.):

| Годы реализации | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 10 | 15 |
| 2015 | 10 | 4 |
| 2016 | 10 | 54 |
| 2017 | 10 | 4 |
| Всего | 40 | 77 |

- Общая площадь приобретенного (построенного) жилья:

| Годы реализации | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 400 | 980 |
| 2015 | 400 | 275 |
| 2016 | 400 | 1976,56 |
| 2017 | 400 | 238 |
| Всего | 1600 | 3469,56 |

Отклонение от ежегодных плановых показателей обусловлено зависимостью от  результата ежегодного распределения средств федерального и областного бюджетов Правительством Ленинградской области.

Всего за весь период действия муниципальной программы (2014-2017 г.г.)   общий объем софинансирования из местного бюджета  на выполнение мероприятий составил 8249,97000 тыс. руб.(100% к плану 2014-2017 г.г.), улучшили свои жилищные условия в рамках программных мероприятий — 77 семей (192,5% к плану 2014-2017 г.г.), общая площадь приобретенного (построенного) жилья  составила -  3469,56 кв.м.(216,85% к плану 2014-2017 г.г.).