Приложение

к постановлению администрации

Сланцевского муниципального района

от 15.04.2019 № 475-п

Отчет по итогам исполнения муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства  и повышение безопасности дорожного движения на территории

Сланцевского городского поселения на 2016-2018  годы»

Основной целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства  и повышение безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения на 2016-2018  годы», утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 24.07.2015 № 1061-п (далее — муниципальная программа), является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского городского поселения, в том числе в сельских населённых пунктах, и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства  с целью устойчивого и надежного  функционирования коммунальной инфраструктуры города.

Условием достижения цели являлось решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство территорий сельских населённых пунктов, расположенных на территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

Структура муниципальной программы включала в себя реализацию  подпрограмм, основные мероприятия которых направлены на  достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе:

Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2016-2018 годы)  включала в себя реализацию следующих основных мероприятий:

помощь пострадавшим при пожарах;

субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению;

разработка схемы газоснабжения и газификации муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

ремонт устройств, оборудования водопроводных и канализационных систем, другие расходы, осуществляемые в этих целях;

актуализация схем тепло- водоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» (2016-2018 годы) включала в себя реализацию следующих основных мероприятий:

ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения;

содержание свободных территорий Сланцевского городского поселения;

содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения;

содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы,               ул. Ленина;

канализация и очистка ливневых стоков;

техническое обслуживание и содержание канализационной насосной станции ливневых стоков;

эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения;

уличное освещение (оплата потребленной электроэнергии);

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения;

работы по озеленению территории Сланцевского городского поселения (содержание живой изгороди, посадка цветов в клумбы);

содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству территории Сланцевского городского поселения);

обустройство остановочных павильонов;

приобретение и установка осветительного оборудования для мемориала братская могила воинов советской армии, погибших в годы ВОВ 1941-1945 «Северная окраина»;

обустройство остановочных павильонов;

обустройство и ремонт пешеходных дорожек;

расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области;

ремонт и содержание системы ливневой канализации;

разработка дизайн проекта благоустройства территории.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (2016-2018 г.г.)  включала в себя реализацию следующих основных мероприятий:

содержание дорог и дорожных сооружений;

выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки;

выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения;

внесение изменений в Проект организации дорожного движения на территории МО Сланцевское городское поселение;

установка технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения;

оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

разработка проекта автобусной остановки.

Подпрограмма 4 «Развитие части территории Сланцевского городского поселения»

( 2016-2018  г.г.) включала в себя реализацию следующего основного мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского городского поселения, с асфальтобетонным и грунтовым покрытием.

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов» ( 2016-2018  г.г.) включала в себя реализацию следующих основных мероприятий:

ремонт дорог общего пользования местного значения;

обустройство и ремонт парковочных мест;

проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов;

укладка тротуарной плитки;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.

Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция наружных инженерных сетей и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» (2016-2018 г.г.) включала в себя реализацию следующих основных мероприятий:

ремонт и строительство водопроводных  и канализационных систем;

проведение проектно-изыскательских работ;

строительство газопроводов;

строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;

проведение экспертизы проектно-сметной документации;

межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет и разработка проектов планировки и межевание территорий;

ремонт и строительство систем теплоснабжения.

Общий объём финансирования  муниципальной программы по всем годам реализации за счет всех источников составил  602 638,03660 тыс. руб., в том числе  за счет средств:

бюджета Ленинградской области- 285 492,25312 тыс. руб.

бюджета Сланцевского муниципального района – 7 885,00 тыс. руб.

бюджета Сланцевского городского поселения — 309 260,78348 тыс. руб.

Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации составил:

2016 г. -  301 482,28165 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

бюджета Ленинградской области- 187 295,57675 тыс. руб.;

бюджета Сланцевского муниципального района – 1 600,00 тыс. руб.;

бюджета Сланцевского городского поселения — 112 568,70490 тыс. руб.

2017 г. – 164 837,39203 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

бюджета Ленинградской области- 52 461,02500 тыс. руб.;

бюджета Сланцевского муниципального района – 6 285,000 тыс. руб.;

бюджета Сланцевского городского поселения — 106 091,36703 тыс. руб.

2018 г. -  136 318,36292 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

бюджета Ленинградской области- 45 735,65137 тыс. руб.;

бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.;

бюджета Сланцевского городского поселения — 90 582,71155 тыс. руб.

Фактическое  исполнение по данной муниципальной программе на отчетную дату составило 539 434,1834 тыс. руб. (90  %), в т.ч. по годам реализации:

2016 г.- 286 658,08604 тыс. руб. (95 %)

2017 г.- 121 963,48070 тыс. руб. (74 %)

2018 г.- 130 812,61666 тыс. руб. (96 %).

Информация о фактическом исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлена в приложении № 1.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы проводились следующие работы и мероприятия:

1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского городского поселения.

2. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

установка дорожных знаков постоянной дислокации;

нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением технологии холодного пластика (пешеходные переходы по ул. Кирова и ул. Ленина);

содержание технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов);

оценка и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

внесению изменений в Проект организации дорожного движения на территории МО «Сланцевское городское поселение»;

установка 10 (десять) комплектов автономных пешеходных светофоров Т-7 у учебных заведений;

установка 9 (девять) комплектов г-образных опор с дорожными знаками 5.19.1 (2) «пешеходный переход».

3. Уличное освещение:

установлено осветительное оборудование на мемориале братская могила воинов советской армии «Северная окраина».

для улучшения внешнего облика центральных улиц Кирова и Ленина произведена установка металлических опор уличного освещения в количестве 49 штук с установленными на опорах светодиодными светильниками в количестве 88 штук. Проведены работы о освещению аллеи по улице Ленина, где установлен 14 металлических опоры со светодиодными светильниками.

заключен энергосервисный контракт на замену светильников уличного освещения системы уличного освещения Сланцевского городского поселения на светодиодные, установлено 1571 шт.

4. С целью улучшения транспортного обслуживания населения г. Сланцы, были установлены  остановочные павильоны в количестве 21 ед. на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта г. Сланцы.

5. В рамках исполнения областного закона Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги, расположенной в границах населенного пункта деревня Сосновка (общая площадь работ составила 1658 м²), а также   участка автомобильной дороги, расположенной в границах населенного пункта поселок Шахты № 3 (общая площадь работ составила 1160 м²).

6. В рамках подготовки к празднованию 89-й годовщине образования Ленинградской области за счет субсидий областного бюджета выполнялись следующие работы по благоустройству территории Сланцевского городского поселения:

приобретение и установка малых архитектурных форм и конструкций озеленения (скамейки, урны, вазоны, поддоны под цветы и т. п.) общим количеством 388 штук;

формовочная обрезка деревьев, расположенных на территориях общего пользования;

приобретение и посадка цветочной продукции на центральных улицах города;

побелка стволов деревьев на центральных улицах города;

окраска бордюрного камня вдоль автомобильных дорог, расположенных в центральной части города Сланцы общей протяженностью 5638 м (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Спортивная, ул. М. Горького);

покраска малой архитектурной формы «Въездной знак «Сланцы»»;

уборка свободных территорий Сланцевского городского поселения на площади 540000 м².

7. Ремонт водопроводных и канализационных сетей, строительство газопроводов, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение экспертизы проектно-сметной документации, межевание земельных участков с постановкой их на кадастровый учет и ремонт сетей теплоснабжения.

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы улучшился уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно сказалось на внешней привлекательности города, но и повысило уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, реализация мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию  движения транспортных средств и пешеходов, повысила уровень безопасности дорожного движения на территории поселения.

Сведения о фактически достигнутых показателях муниципальной программы, а также о достижении показателей эффективности муниципальной программы представлены в приложениях № 2 и № 3.

Показатели эффективности муниципальной программы, достигнутые по итогам 2016-2018 г.г., являются удовлетворительными, план реализации муниципальной программы - выполненным.

Таким образом, конечным  результатом реализации муниципальной программы  стало повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.