Приложение № 1 к Программе

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению. | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Сокращение количества посещения бань | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | 2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения. | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | 3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Замена тепловой трассы микрорайона Лучки по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, от ТК-1 до ТК-198 по ул. 1 Мая | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обследование и получение заключения специализированной организации о технической возможности (невозможности) проведения реконструкции многоквартирных домов с целью приспособления жилых помещений и общего имущества для обеспечения условий их доступности для инвалидов | Сектор жилищного контроля администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |
| 2.1.1. | 2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 4,5 |
| 2.1.2. | 2.1.2. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях общего пользования, включая разработку экологических документов, определяющих класс опасности отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 6 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 12 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения | 7 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | 8, 9, 10,11 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 2.8.1. Благоустройство территории, прилегающей к монументальному памятнику советским воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, г. Сланцы, ул. Партизанская, 30 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2023 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.8.2. | 2.8.2. Оборудование дет. игровой площадки у д. 7 по ул. Шахтерской Славы | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | 13 |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 14 |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Канализация и очистка ливневых стоков | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | Неисполнение требований действующего законодательства | 15 |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение условий проживания населения. | 16 |
| 2.14. | Основное мероприятие 2.14. Обустройство уличного освещения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | Ухудшение условий проживания населения | 17 |
| 2.15 | Основное мероприятие 2.15. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 15 |
| 2.16 | Основное мероприятие 2.16. Разработка и актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 18 |
| 2.17 | Основное мероприятие 2.17. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | Ухудшение условий проживания населения | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | 2.17.1. Создание мест накопления ТКО дер. Сижно, пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | 15 |
|  | Основное мероприятие 2.18. Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 12 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 20 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 201 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 19 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 21 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Проектирование строительства светофорного объекта | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 22 |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Разработка и актуализация проекта организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2022 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 23 |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | 24 |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.1. Снос деревьев вдоль автомобильных дорог местного значения пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 25 |

* -Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие, подпрограмма.

Приложение № 3 к Программе

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района от__________№____)

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Источники финансирования |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 21006,94200 | 0 | 92656,46853 | 0 | 0 | 51221,31800 | 0 | 101304,98138 | 0 | 0 | 3862,20000 | 0 | 102539,26169 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 21006,94200 | 0 | 92656,46853 | 0 | 0 | 51221,31800 | 0 | 101304,98138 | 0 | 0 | 3862,20000 | 0 | 102539,26169 | 0 |

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Источники финансирования |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 111117,40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112999,60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89013,18074 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 111117,40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112999,60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89013,18074 | 0 |

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 92398,22703 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 92398,22703 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Протяженность замененных сетей теплоснабжения | п.м. | 200 | 4062 | 368 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество разработанных экологических документов, определяющих класс опасности отходов | ед. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение | кВт*час | 1659650 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |
| 8 | Количество посаженных цветов | шт. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 9 | Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 |
| 10 | Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 |
| 12 | Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | га | 24,13 | 25,67 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
| 13 | Количество обустроенных остановочных павильонов | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Количество разработанных дизайн-проектов благоустройства территории | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество разработанных проектов по обустройству уличного освещения | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество разработанных и актуализированных Генеральных схем санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 19 | Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний; ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество проектов строительства светофорного объекта | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | ед. | 0 | 14 | 12 | 17 | 12 | 13 | 10 |
| 25 | Количество деревьев, снос которых осуществлен вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1  к Подпрограмме 1

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Сокращение количества посещения бань | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Основное мероприятие | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | 2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения. | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | 3 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Замена тепловой трассы микрорайона Лучки по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, от ТК-1 до ТК-198 по ул. 1 Мая | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обследование и получение заключения специализированной организации о технической возможности (невозможности) проведения реконструкции многоквартирных домов с целью приспособления жилых помещений и общего имущества для обеспечения условий их доступности для инвалидов | Сектор жилищного контроля администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие

Приложение № 2 к Подпрограмме 1

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Сектор коммунальной инфраструктуры, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 32726,15700 | 0,00000 | 21006,94200 | 0,00000 | 11719,21500 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 67889,12600 | 0,00000 | 50046,31800 | 0,00000 | 17842,80800 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 14156,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14156,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 15341,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15341,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 15601,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15601,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 6358,74370 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6358,74370 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 6613,09345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6613,09345 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 8212,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8212,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 10157,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10157,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 11075,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11075,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 12003,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12003,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 12207,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12207,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 4799,00728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4799,00728 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 4990,96757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4990,96757 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 375,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 278,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 301,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 301,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 306,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 306,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 959,84645 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 959,84645 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 998,24031 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 998,24031 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 24038,75700 | 0,00000 | 21006,94200 | 0,00000 | 3031,81500 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 57471,82600 | 0,00000 | 50046,31800 | 0,00000 | 7425,50800 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2802,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2802,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 3036,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3036,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 3088,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3088,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 599,88997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,88997 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 623,88557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 623,88557 | 0,00000 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Замена тепловой трассы микрорайона Лучки по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, от ТК-1 до ТК-198 по ул. 1 Мая | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 11810,81000 | 0,00000 | 10629,73000 | 0,00000 | 1181,08000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.4. Обследование и получение заключения специализированной организации о технической возможности (невозможности) проведения реконструкции многоквартирных домов с целью приспособления жилых помещений и общего имущества для обеспечения условий их доступности для инвалидов | Сектор жилищного контроля администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 158686,62015 | 0,00000 | 71053,26000 | 0,00000 | 87633,36015 | 0,00000 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 1

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Протяженность замененных сетей теплоснабжения | п.м. | 200 | 4062 | 368 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Приложение № 1 к Подпрограмме 2

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |
| 2.1.1 | 2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 4,5 |
| 2.1.2. | 2.1.2. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях общего пользования, включая разработку экологических документов, определяющих класс опасности | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 6 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 12 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения | 7 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | 8, 9, 10,11 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 2.8.1. Благоустройство территории, прилегающей к монументальному памятнику советским воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, г. Сланцы, ул. Партизанская, 30 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2023 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.8.2. | 2.8.2. Оборудование дет. игровой площадки у д. 7 по ул. Шахтерской Славы | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение условий проживания населения. | 13 |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 14 |
| 2.11. | Основное мероприятие 2.11. Канализация и очистка ливневых стоков | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |
| 2.12. | Основное мероприятие 2.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | Неисполнение требований действующего законодательства | 15 |
| 2.13. | Основное мероприятие 2.13. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение условий проживания населения. | 16 |
| 2.14. | Основное мероприятие 2.14. Обустройство уличного освещения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | Ухудшение условий проживания населения | 17 |
| 2.15. | Основное мероприятие 2.15. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 15 |
| 2.16. | Основное мероприятие 2.16. Разработка и актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | 18 |
| 2.17. | Основное мероприятие 2.17. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | Ухудшение условий проживания населения | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | 2.17.1. Создание мест накопления ТКО дер. Сижно, пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | 15 |
| 2.18. | Основное мероприятие 2.18. Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 12 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме 2

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства, сектор жилищного хозяйства, сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 32008,58353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32008,58353 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 33696,34038 | 0,00000 | 1175,00000 | 0,00000 | 32521,34038 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 36221,18869 | 0,00000 | 3000,00000 | 0,00000 | 33221,18869 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 35993,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35993,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 36601,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36601,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 29980,32527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29980,32527 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 31179,53829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31179,53829 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 178,61378 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 178,61378 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1562,19391 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1562,19391 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 782,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 782,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 847,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 847,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 862,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 1199,77994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1199,77994 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 1247,77114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1247,77114 | 0,00000 |
| 2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2.Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях общего пользования, включая разработку экологических документов, определяющих класс опасности отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 178,61378 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 178,61378 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1562,19391 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1562,19391 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 782,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 782,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 847,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 847,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 862,00000 |  |  |  | 862,00000 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1199,77994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1199,77994 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 1247,77114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1247,77114 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2020 | 2019 | 98,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 98,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,50000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 2785,18590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2785,18590 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 4778,48800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4778,48800 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2695,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2695,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 2921,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2921,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 2970,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2970,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 3026,33411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3026,33411 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 3147,38747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3147,38747 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 16634,29006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16634,29006 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 11595,40400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11595,40400 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 13005,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13005,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 13225,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13225,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 15056,75459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15056,75459 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 15659,02477 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15659,02477 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 99,61300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,61300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 98,97840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,97840 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 108,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 110,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 59,95525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,95525 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 62,35346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62,35346 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 2399,33491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2399,33491 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 2495,30831 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2495,30831 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 5901,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5901,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 11841,41411 | 0,00000 | 1175,00000 | 0,00000 | 10666,41411 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 14170,17369 | 0,00000 | 2650,00000 | 0,00000 | 11520,17369 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 12484,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12484,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 12696,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12696,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 7198,45468 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7198,45468 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 7486,39287 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7486,39287 | 0,00000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Благоустройство территории, прилегающей к монументальному памятнику советским воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, г. Сланцы, ул. Партизанская, 30 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2023 | 2020 | 1236,84211 | 0,00000 | 1175,00000 | 0,00000 | 61,84211 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1210,52632 | 0,00000 | 1150,00000 | 0,00000 | 60,52632 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 65,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 66,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66,70000 | 0,00000 |
| 2.8.2 Оборудование дет. игровой площадки у д. 7 по ул. Шахтерской Славы | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 1578,94737 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 78,94737 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 353,25622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 353,25622 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 239,93349 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 239,93349 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 249,53083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 249,53083 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 755,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 755,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 685,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 685,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 742,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 742,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 755,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 755,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 799,77830 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 799,77830 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 831,76944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 831,76944 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.11. Канализация и очистка ливневых стоков | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 4101,56368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4101,56368 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | 2019 | 587,34289 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 587,34289 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2186,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2186,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 2369,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2369,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 2409,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2409,80000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.13. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.14. Обустройство уличного освещения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2022 | 2019 | 213,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 213,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 921,36196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 921,36196 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 3015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3015,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 3267,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3267,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 3323,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3323,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.15. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.16. Разработка и актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.17. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | 2021 | 384,61500 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 34,61500 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 37,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 38,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,20000 | 0,00000 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. Создание мест накопления ТКО дер. Сижно, пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 384,61500 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 34,61500 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.18. Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | 2021 | 202,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 209,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 209,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,90000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 235681,17616 | 0,00000 | 4175,00000 | 0,00000 | 231506,17616 | 0,00000 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 2

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество разработанных экологических документов, определяющих класс опасности отходов | ед. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение | кВт*час | 1659650 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |
| 8 | Количество посаженных цветов | шт. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 9 | Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 |
| 10 | Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 |
| 12 | Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | га | 24,13 | 25,67 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
| 13 | Количество обустроенных остановочных павильонов | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Количество разработанных дизайн-проектов благоустройства территории | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество разработанных проектов по обустройству уличного освещения | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество разработанных и актуализированных Генеральных схем санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1 к Подпрограмме 3

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 20 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 19 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 21 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Проектирование строительства светофорного объекта | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 22 |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Разработка и актуализация проекта организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2022 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 23 |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | 24 |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | 3.7.1. Снос деревьев вдоль автомобильных дорог местного значения пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 25 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме 3

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 48928,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48928,67000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 50940,83300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50940,83300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 56024,27300 | 0,00000 | 862,20000 | 0,00000 | 55162,07300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 59781,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59781,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 60796,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60796,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 52674,11177 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52674,11177 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 54605,59529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54605,59529 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 409,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 470,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 689,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 689,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 746,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 746,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 759,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 759,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 491,67805 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 491,67805 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 511,34518 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 511,34518 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 48219,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48219,67000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 49140,73300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49140,73300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 53662,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53662,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 58156,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58156,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 59143,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59143,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 51613,70972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51613,70972 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 53678,25811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53678,25811 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.4. Проектирование строительства светофорного объекта | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.5. Разработка и актуализация проекта организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2022 | 2020 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.6. Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 729,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 725,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 725,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 785,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 785,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 799,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 799,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2024 | 568,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 568,72400 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2025 | 415,99200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 415,99200 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | 2021 | 947,47300 | 0,00000 | 862,20000 | 0,00000 | 85,27300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2022 | 92,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2023 | 94,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94,00000 | 0,00000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. Снос деревьев вдоль автомобильных дорог местного значения пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2023 | 2021 | 947,47300 | 0,00000 | 862,20000 | 0,00000 | 85,27300 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 383751,78306 | 0,00000 | 862,20000 | 0,00000 | 382889,58306 | 0,00000 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 3

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от__________№____)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 19 | Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний; ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество проектов строительства светофорного объекта | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | ед. | 0 | 14 | 12 | 17 | 12 | 13 | 10 |
| 25 | Количество деревьев, снос которых осуществлен вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |